夏县土地征收

成片开发方案(2023-2024年)

（征求意见稿）

夏县人民政府

二〇二三年四月

目  录

前 言	1

1.概述	1

1.1编制背景	1

1.2编制原则	3

1.3编制依据	4

1.4实施时限	7

2.区域基本情况	7

2.1位置、范围与面积	7

2.2土地利用现状情况	8

2.4基础设施条件	9

3.必要性分析	12

3.1落实国民经济与社会发展规划	13

3.2推动产业升级，完善产业链条	13

3.3推进城市建设，完善基础设施	14

3.4健全公共服务体系，提升城市品质	15

3.5提升区域现代服务业发展水平	15

3.6立足节约集约，提高土地利用效率	16

4.主要用途和实现的功能	16

5.拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划	20

5.1拟安排的建设项目	20

5.2开发时序	22

5.3年度实施计划	23

6.合规性分析	23

6.1国土空间规划、生态保护红线、永久基本农田	23

6.2三线一单	23

6.3国民经济和社会发展规划	24

6.4公益性用地比例	25

6.6开发区土地利用效率情况	26

6.7已批准土地征收成片开发方案实施情况	26

7.效益评估	26

7.1土地利用效益评估	26

7.2经济效益	28

7.3社会效益	29

7.4生态效益	30

8.征求意见情况	31

8.1听取人大代表、政协委员和有关专家意见	31

8.2征求集体经济组织和村民意见	31

- 前 言

夏县靠近运城市中心城区，与运城经济技术开发区接壤，近年来，在中心城区的辐射影响下，夏县经济社会发展呈现蓬勃向上的态势。在过去一年严峻复杂的形势和艰巨繁重的发展任务下，2022年全年地区生产总值完成82.78亿，突破了80亿元大关；城镇居民人均可支配收入增长5.9%，农村居民人均可支配收入增长6.5%；规上工业增加值完成10.42亿元，财政总收入和一般公共预算收入两项指标增幅排全市第一。

为实现夏县“十四五”规划和二〇三五年远景目标，全面贯彻落实党的二十大精神，促进夏县经济社会高质量发展，保障建设用地供给，促进土地资源节约、高效利用，促进产业发展，保护被征收人的合法权益，规范夏县土地征收成片开发行为，根据《山西省自然资源厅关于印发<山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）>的通知》要求，结合夏县实际情况，制定《夏县土地征收成片开发方案（2023-2024年）》（以下简称《方案》）。

本《方案》成片开发范围用地面积44.4759公顷，共划分5个片区。结合成片开发范围实际情况，2023-2024年度拟安排建项目13个，涉及夏县瑶峰镇、裴介镇等5个乡镇，南关村、裴介村等11个村。

- 1.概述

- 1.1编制背景

2020年1月1日，新修订的《土地管理法》正式实施，其第四十五条规定“在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，经省级人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的，可以依法实施征收”；2020年11月5日，自然资源部印发了《土地征收成片开发标准（试行）》（以下简称《标准》），明确了成片开发标准、流程、土地征收成片开发方案的内容等。

2021年11月21日，山西省自然资源厅印发了《山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》(晋自然资发〔2021〕28号)，进一步明确细化了土地征收成片开发方案编制的相关要求。上述政策的出台，通盘考虑了我国和我省时下经济社会发展需求，是贯彻落实新《土地管理法》规范土地征收成片开发方案审查报批工作、保障经济和社会发展的需求，维护征收农村集体经济组织和农民合法权益的需要。

夏县土地征收成片开发深入贯彻落实上级决策部署，充分践行新发展理念，深化土地供给侧结构性改革，落实最严格的耕地保护和节约集约用地制度，切实维护好农民的合法权益，促进经济社会可持续发展。

通过开展土地征收成片开发工作，合理划定近期土地征收报批范围，统筹安排公益性用地和非公益性用地，有序安排土地征收报批时序，促进土地集约节约利用，并将其作为土地征收的报批依据保障农民的合法权益。

- 1.2编制原则

合法合规性原则

遵循《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等法律、法规的规定，注重保护耕地，注重维护农民合法权益，注重节约集约用地，注重生态环境保护。本《方案》编制符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划、城乡规划，符合“三线一单”生态环境管控要求，并符合国家产业政策和供地政策。

坚守底线原则

落实最严格的耕地保护制度，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线。根据经济社会发展状况、结合实际用地需求、土地利用相关政策等确定成片开发范围，科学合理规划布局，优化资源配置，节约集约利用土地，提高土地利用效率。

公益性原则

坚持以人民为中心，为了公共利益的需要，保障成片开发范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地的比例不低于40%。本《方案》的编制兼顾群众的现实和长远利益，维护群众合法权益，充分征求成片开发范围内农村集体经济组织和农民的意见。

科学合理和可操作性原则

- 依据《山西省自然资源厅关于印发<山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）>的通知》（晋自然资发〔2021〕28号）和《山西省自然资源办公厅关于印发<山西省土地征收成片开发方案编制技术指南（试行）>的通知》（晋自然资发〔2021〕30号），立足城市的长远发展，根据土地经济规律、社会经济发展和市场需求，注重节约集约用地，注重生态环境保护，并通过深度分析和科学论证，确定成片开发的规模和范围；土地征收成片开发方案，坚持政府主导、市场推动、公众参与，处理好政府管理和市场行为对城市建设的调节作用，促进当地社会经济可持续发展。

公众参与原则

- 充分考虑人民的需要，通过座谈会充分听取政协委员，人大代表及相关专家学者意见，通过公示、村民代表大会等形式收集被征地农民的意见，并根据意见对土地征收成片开发方案进行修改，真正让公众参与到城市家园的建设中来。

- 1.3编制依据

法律依据

- （1）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；

- （2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月修订）；

- （3）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订）；

- （4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

- （5）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

- （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- （7）《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年8月26日修订）；

- （8）《基本农田保护条例》（2011年1月8日修订）；

文件依据

- （1）《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并实施监督的若干意见》（2019年5月24日）；

- （2）《中共中央办公厅国务院办公厅印发＜关于在国土空间规划中统筹落实划定三条控制线＞的指导意见》（厅字〔2019〕48号）；

- （3）《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）；

- （4）《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准（试行）>的通知》(自然资规〔2020〕5号)；

- （5）《山西省自然资源厅关于印发<山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）>的通知》（晋自然资发〔2021〕28号）；

- （6）《山西省自然资源厅关于印发<山西省土地征收成片开发方案编制技术指南（试行）>的通知》（晋自然资发〔2021〕30号）；

- （7）《自然资源部办公厅关于印发<国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）>的通知》（自然资办发〔2020〕51号）；

- （8）《山西省自然资源厅关于当前建设用地报批工作有关事项的通知》（晋自然资函〔2021〕103号）；

- （9）《山西省人民政府关于公布全省征地区片价综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号）；

- （10）《山西省人民政府办公厅关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办发〔2019〕10号）；

- （11）《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（运政办发〔2021〕14号）；

相关资料

- （1）《夏县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

- （2）《运城经济技术开发区“十四五”发展规划和2035年远景目标纲要》；

- （3）夏县国土空间总体规划（2021-2035年）（阶段稿）；

- （4）夏县城市总体规划（2006-2020）；

- （5）运城经济技术开发区产业发展规划（2019-2030）；

- （6）夏县2021年国土变更数据成果、最新遥感影像；

- （7）夏县“三区三线”划定数据成果；

- （8）2019年《夏县城区土地级别及基准地价更新报告》；

- （9）《中共夏县县委办公室 夏县人民政府办公室关于印发<夏县2023年十大“标志性牵引性”工程和重点项目及包联领导责任分工>的通知》（夏办发〔2023〕5号）;

- （10）批而未供、闲置土地情况及上年度消化处置任务完成情况;

- （11）工业类开发区新上工业项目的投资强度；

- （12）成片开发方案拟建设项目的相关资料及其他资料。

- 1.4实施时限

- 综合考虑夏县社会经济发展、市政设施配套水平及市场需求等情况，本《方案》拟建项目实施周期为2年，实施时限为2023-2024年。

- 2.区域基本情况

- 2.1位置、范围与面积

本《方案》包括县城片区、裴介片区、水头片区、庙前片区、泗交片区共5个片区，其中：裴介片区属于运城经济技术开发区（省级开发区）范围内。

本《方案》成片开发范围拟用地面积44.4759公顷，其中：拟征收土地面积36.1804公顷，已建及规划待建公益性项目面积8.2955公顷。

县城片区北至瑶峰镇南关村北，西至瑶峰镇南关村与辛庄村交界，南至瑶峰镇上优村，东至瑶峰镇北山底村林荫街东延，涉及瑶峰镇1个乡镇，南关村、上优村等4个村，本次成片开发范围面积14.9708公顷。

裴介片区北至裴介镇裴介村，西至夏县县界，南至裴介镇辕村，东至裴介镇卫村，涉及裴介镇1个乡镇，裴介村、辕村等4个村，本次成片开发范围面积22.0046公顷。

水头片区范围为水头村，本次成片开发范围面积4.0462公顷。

庙前片区范围为王峪口村，本次成片开发范围面积0.1269公顷。

泗交片区范围为泗交村，本次成片开发范围面积3.3274公顷。

- 2.2土地利用现状情况

根据夏县2021年国土变更数据成果，本《方案》成片开发范围面积44.4759公顷，其中:农用地38.0161公顷(含耕地13.9633公顷、园地17.0142公顷、林地6.2902公顷、其他农用地0.7484公顷)，建设用地6.2599公顷，未利用地0.1999公顷。

本《方案》拟征收土地面积36.1804公顷，其中：农用地30.0880公顷（含耕地11.6942公顷、园地12.4977公顷、林地5.2893公顷、其他农用地0.6068公顷），建设用地5.8925公顷，未利用地0.1999公顷。拟征收范围内实际占用耕地面积以建设用地报批面积为准。

2.3土地权属情况

根据夏县2021年国土变更数据成果并结合实际调查，本《方案》成片开发范围总面积为44.4759公顷，其中集体土地面积41.6335公顷，占成片开发范围总面积的96.60%，国有土地面积2.8424公顷，占成片开发范围总面积的6.40％。

本《方案》拟征收项目用地面积36.1804公顷，其中，集体土地面积36.1804公顷，占征收面积的100％

成片开发范围与拟征收土地范围涉及权属单位一致，涉及瑶峰镇、裴介镇、水头镇等5个乡镇，上优村、裴介村等11个村。土地权属明晰，界限清楚，无争议。

- 2.4基础设施条件

2.4.1县城片区

县城片区位于夏县中心城区及周边，各村均通公共交通、宽带互联网、有线电视、自来水，另有一座平原型调供水库--中留水库。

- 交通条件

城区内有南北主干道：西环路、新建路、康杰路、温泉路、解放路、太三路；东西主干道：林荫街、东风街、禹王大道、八一街、北环路、南环路、滨河路；生活型支路若干条，路网四通八达。另有县乡级公路2条，总长450千米，夏祁路(县城--祁家河)、夏后路(夏县城--闻喜县后宫)纵贯镇域，整体路网健全。

- 供水

以白沙河北岸和南岸的三座供水厂为主，管网布置根据路网形成环网，结合树枝状管线，分别向各分散居住小区或组团环状或枝状引接供水管线，主干管管径为DN200—DN450,支管管径为DN150，保障率达到99%。

- 排水

城区内通过管道排水，现有1座处理规模达8000立方米/日的污水处理厂，污水管网分区与雨水管网分区相似，排水系统相对完善。

- 供电

现有水电站一座，装机容量为4·0.63MW，年发电量为0.02亿kWh，发电最高负荷为0.4MW，交换负荷为0.26MW；35KV瑶峰变电站1座，主变容量达到16.3千伏安，主变台数2台，保障率达到99%。

- 供气

有管道天然气供应，气源为侯马--运城天然气管道，天然气调压站已配备。

- 供暖

中心城区集中供热一期工程已如期供暖，新建热源厂1座，安装3台58兆瓦热水炉及配套的公用辅助系统；埋设供热管网26.6千米，新建及改造热力站37座。2022年底前完成供热面积160万平方米，2023年10月将全部建成投产，建成后供热总面积达390万平方米。供热管道未覆盖区域，现状仍以燃煤取暖为主。

2.4.2裴介片区

裴介片区位于运城经济技术开发区范围内，区内建有4所小学、4所中学，2个医院，1个公园。

镇区有禹西路、禹东路、河东东街延长线、柳河东路、机场大道、侯安公路等多条道路，路网密集；供电总容量达6200KVA，总线长度接近20公里，用户达4200余户，保障率达98%；年供水量26万吨，用户达2678户，保障率达97%；网通铺设光缆达358皮长公里，电缆799皮长公里，交换机总容量达40000门左右，已通电话行政村159个，电话户数35000户；铁通铺设光缆电缆20皮长公里，用户达1000余户。

2.4.3庙前片区

庙前片区位于夏县南部的庙前镇内，庙前镇境内有209国道、太三路（太原—三门峡）、运茅路（运城—茅津）、运三高速公路（运城—三门峡）等公路交汇。镇区基础设施基本达到五通一平：有35千伏变电站1座，有主变压器2台，综合电压合格率94%，供电可靠率99.3%，拟新建110千伏变电站主变2台、架空线路约50千米，项目的落地可加强电网建设，全面巩固提升村镇电力保障水平；自来水用户达8400户，农村安全饮用水普及率100%；排水现状多采用明渠排水或随处排放，庙前污水处理管网正在敷设，污水处理厂建成后将采用雨污分流制的排水体制；燃气用户300余户，“煤改气”持续推进。

2.4.4水头片区

水头片区位于夏县西部的水头镇内，水头镇有县乡级公路6条，总长50千米，南同蒲铁路线、青银高速公路(境内称大运高速公路)、大运路(大同—运城)、太三线(太原—三门峡)过境其中。

水头镇有110千伏变电站1座，有主变压器526台；综合电压合格率99%，供电可靠率96%。辖区20个村均通公共交通、宽带互联网、有线电视、自来水、生活垃圾全部集中处理，镇区全部敷设天然气管道、敷设43.3千米污水管网，有南街市场、农贸市场、供销市场、西街市场四个新市场。

2.4.5泗交片区

泗交片区位于夏县泗交镇，泗交镇有镇级公路1条，总长41千米，有X836县道经过境内。泗交镇境内主要河流是泗交河1条，从西北至东南流经泗交、下唐回等村，境内长45千米。

泗交镇辖区11个各村均通宽带互联网、有线电视、自来水、生活垃圾全部集中处理，镇域有35千伏变电站1座，有主变压器2台；综合电压合格率100%，供电可靠率100%。

- 3.必要性分析

夏县遵循“十四五”规划“盐临夏一体化发展”的战略定位，保障重点项目落地，持续扩大战略新兴产业规模，建设现代化经济体系工业，实行分类管理和差异化的土地供给，加大对重点项目的保障力度，推动产业发展，促进经济目标实现。

- 3.1落实国民经济与社会发展规划

夏县发展的战略定位是“一极一核三带四强县”。即：盐临夏一体化发展增长极，盐临夏同城化发展核心区，黄河流域（夏县段）生态保护和高质量发展示范带、中条山新生态文旅融合示范带、涑水河新兴产业示范带，现代农业强县、文化旅游强县、新兴产业强县、生态文明强县。

运开区所在的盐临夏核心区，是支撑和带动工业创新发展的重要节点，全国铝镁合金产业基地的创新承载区，也是全市新能源汽车制造的重要基地和现代服务业聚集区。其近期发展目标是打造主导产业的产业链雏形，完成支柱产业的提升和转型；逐步构建现代服务业产业体系，加快开发区现代物流产业在物流园区的布局和集聚；力争获批国家级经济技术开发区。

本《方案》拟建项目皆符合国民经济与社会发展年度计划，项目的实施可以促进夏县城镇化建设，改善夏县宜居环境，对增强夏县的区位优势和整体形象有重要意义。

- 3.2推动产业升级，完善产业链条

运开区作为推动产业集聚、优化经济布局的重要载体，新兴产业持续壮大，产业竞争力持续增强，发展后劲不断激发，市场主体实现全面扩容升级。

运城保税物流中心（B型）项目，属于现代商贸物流集聚区，在国际贸易中承担着“国际窗口”，是发展临空产业与临空经济、推动外向型经济的重要平台，项目的实施，是对运城保税功能平台的补缺，也将影响运城国际化贸易的进程。亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造基地（一期）项目属于汽车装备制造区，利用先进制造技术、信息技术发展智能装备制造，是开发区的重要增长点，将是运城在晋陕豫黄河金三角区域性经济发展的重要推手。

夏县坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推动工业高质量发展，推进“六新”集聚区建设，同时依托经开区空间规划和产业基础，招引发展关联企业、配套产业。

夏县晋皓混凝土搅拌有限公司项目，坚持绿色转型发展思路，结合建材企业现状和发展前景，通过技术改造、转型升级，努力实现无粉尘、无污染、零排放目标，全力打造夏县工业经济新的主导产业。

- 3.3推进城市建设，完善基础设施

“十四五”期间，夏县谋划大县城发展和小城镇建设，全域优化空间开发保护格局，加快基础设施互联互通，推动生态环境共保共治，促进公共服务共建共享，打造高标准生态城市、高品位文化城市、高品质宜居城市、高质量发展城市。

汤里街、陶朱公街、河东街延长线等项目作为运开区重点道路工程，可完善园区内道路、地下管网等基础设施建设，更便捷的与中心城区对接，打造综合产业发展轴，推进中心城市与夏县一体化进程。

摩托街道路工程、林荫街东延道路工程，可改善县城城区东部的道路情况，提高通行能力，解决道路雨污排水的问题，进一步改善居民生活环境。

- 3.4健全公共服务体系，提升城市品质

夏县综合城市功能的多种需求,统筹城乡公共资源配置，加强公共服务设施和基础产业的科学规划，推进文体配套设施建设提升城市承载能力和服务能力，合理布局，统一规划，统一实施，完善城市功能。

夏县第二幼儿园，健全教育机构设置，做到硬件与软件一体提升，推动学龄前教育质效双增，全面提升教育环境质量。夏县博物馆项目，加强文化资源保护传承，推动文化产业发展，丰富社会公众不断增长的精神文化生活需求。

- 3.5提升区域现代服务业发展水平

现代服务业的发展在推动经济高质量发展的进程中发挥重要的支撑作用，加快现代服务业同产业升级、消费升级、第三产业结构等相融合，将进一步提高产业层次，夯实产业内容，助推实体经济发展。

夏都文旅新城一期-会展中心项目是集展览、会议、商务、休闲等多功能于一体的综合型商业服务体，依托温泉资源，进一步丰富夏县商务旅游产业，推动建设夏都文旅新城。泗交康养中心项目，属于“泗交镇度假核心”区域，通过垂钓、农耕、康养、观光旅游等活动与设施，助力打造泗交康养小镇，落实“一心一带五片区”的建设。

夏县大运路加油站、天红加油站，依托现有城镇交通路网，保障交通附属设施配套完善，统筹城乡公共基础设施互联互通，以点带面推动城乡融合发展。

- 3.6立足节约集约，提高土地利用效率

通过土地征收成片开发，开展大规模土地基础设施建设，形成功能齐全的土地区块，对产业发展和资源配置进行合理规划和布局，有利于控制开发成本、提高开发效率，从而促进城镇更新改造和产业转型升级。

夏县统筹规划区域内各用途的用地配置，实现成片开发范围内各种用地功能相互协调，合理布局，优化土地利用结构。项目的统一规划和实施，可以形成规模化土地征收和集中连片利用，利于对资源进行优化配置，促进产业发展，开展规模化的城镇设施建设，实现了土地的综合利用和高效利用。

- 4.主要用途和实现的功能

本《方案》拟建项目主要用途为工业用地、物流仓储用地、城镇道路用地、教育用地、文化用地、商业用地、城镇住宅用地等，用地面积44.4759公顷，共包含拟建项目13个，已批待建项目1个，规划项目1个；待建和规划项目依据夏县已报批及规划道路项目确定，主要用途为城镇道路用地。

已建成项目与拟建项目相衔接，一方面是利于片区内设施的完整性，另一方面是对城市功能的提升。

- （1）县城片区

县城片区拟建项目4个，规划项目1个，用地面积14.9708公顷。拟建项目包含学校、博物馆、道路，可完善区域公共服务和基础设施配套建设，可改善民生，完善社区功能，提升生活品质；拟建商业项目利于促进培育第三产业集群，夯实经济基础，推进夏县新兴产业强县建设。

| 地块编号 | 项目名称 | 实现功能 | 土地用途 | 用地面积 （公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XC14 | 夏县第二幼儿园 | 学前教育 | 教育用地 | 1.6634 | 拟建 |
| XC15 | 夏县博物馆项目 | 文化教育平台 | 文化用地 | 2.5016 | 拟建 |
| XC16 | 摩托街道路项目 | 道路 | 城镇道路 用地 | 1.6071 | 拟建 |
| XC17 | 夏都文旅新城一期-会展中心 | 会议展览商务 | 商业用地 | 3.7456 | 拟建 |
| DJ4 | 林荫街东延 | 道路 | 城镇道路 用地 | 5.4531 | 规划 |
| 合计 |  |  |  | 14.9708 |  |

- （2）裴介片区

裴介片区拟建项目5个，待建项目1个，用地面积22.0046公顷，其中：工业项目利于优化资源布置及生产力布局，培育运开区产业集群；城镇道路项目，可改善区域交通状况，降低工业运输成本，促进城镇融合发展；住宅项目利于改善居民居住环境，提升生活品质。

| 地块编号 | 项目名称 | 实现功能 | 土地用途 | 用地面积 （公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ13 | 亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造基地 | 汽车零部件制造 | 工业用地 | 1.2755 | 拟建 |
| PJ14 | 运城保税物流中心（B型） | 进出口商品物流配送 | 物流仓储 用地 | 13.3382 | 拟建 |
| PJ15 | 汤里街 | 道路 | 城镇道路 用地 | 2.412 | 拟建 |
| PJ16 | 陶朱公街 | 道路 | 城镇道路 用地 | 0.7063 | 拟建 |
| PJ17 | 住宅项目 | 居住 | 城镇住宅 用地 | 1.4302 | 拟建 |
| DJ3 | 河东东街东延（经开段） | 道路 | 城镇道路 用地 | 2.8424 | 待建 |
| 合计 |  |  |  | 22.0046 |  |

（3）水头片区

水头片区拟建项目2个，用地面积4.0462公顷，拟建工业项目可推动中小企业落地，为民营经济发展注入活力；拟建加油站项目，便于完善路网配套设施，提供出行便捷服务。

| 地块编号 | 项目名称 | 实现功能 | 土地用途 | 用地面积 （公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST1 | 夏县晋皓混凝土搅拌有限公司 | 混凝土生产线 | 工业用地 | 3.6669 | 拟建 |
| ST2 | 大运路加油站 | 加油服务 | 商业用地 | 0.3793 | 拟建 |
|  | 合计 |  |  | 4.0462 |  |

（4）庙前片区

庙前片区拟建项目1个，用地面积0.1269公顷。拟建加油站项目，便于完善路网配套设施，提供出行便捷服务。

| 地块编号 | 项目名称 | 实现功能 | 土地用途 | 用地面积 （公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MQ1 | 天红加油站 | 加油服务 | 商业用地 | 0.1269 | 拟建 |
| 合计 |  |  |  | 0.1269 |  |

（5）泗交片区

| 地块编号 | 项目名称 | 实现功能 | 土地用途 | 用地面积 （公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJ1 | 泗交康养中心 | 康养旅游民宿 | 商业用地 | 3.3274 | 拟建 |
| 合计 |  |  |  | 3.3274 |  |

泗交片区拟增建项目1个，用地面积3.3274公顷，拟建康养中心项目，利于推动生态康养旅游产业，促进地区经济发展。

- 5.拟安排的建设项目、开发时序和年度实施计划

综合考虑夏县社会经济发展状况,与国民经济和社会发展规划期相符,按照拟安排的建设项目确定土地征收开发时序,按照开发时序编制出土地征收年度实施计划。

- 5.1拟安排的建设项目

本《方案》拟征收土地面积36.1804公顷，共包含13个项目。

（1）工业用地：涉及裴介片区1个项目和水头片区1个项目。

| 地块编号 | 项目名称 | 面积 （公顷） | 实施年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ13 | 亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造基地 | 1.2755 | 2023 | 运开区 |
| ST1 | 夏县晋皓混凝土搅拌有限公司 | 3.6669 | 2024 | 夏县 |
| 合计 | 4.9424 |  |  |  |

- （2）物流仓储用地：涉及裴介片区1个项目。

| 地块 编号 | 项目名称 | 面积 （公顷） | 实施年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ14 | 运城保税物流中心（B型） | 13.3382 | 2023 | 运开区 |
| 合计 |  | 13.3382 |  |  |

- （3）城镇住宅用地：涉及裴介片区1个项目。

| 地块 编号 | 项目名称 | 面积 （公顷） | 实施年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ17 | 住宅项目 | 1.4302 | 2024 | 夏县 |
| 合计 |  | 1.4302 |  |  |

- （4）城镇道路用地：涉及裴介片区2个项目，县城片区1个项目。

| 地块编号 | 项目名称 | 面积 （公顷） | 实施 年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PJ15 | 汤里街 | 2.412 | 2024 | 运开区 |
| PJ16 | 陶朱公街 | 0.7063 | 2024 | 运开区 |
| XC15 | 摩托街道路项目 | 1.6071 | 2023 | 夏县 |
| 合计 |  | 4.7254 |  |  |

- （5）教育用地:涉及县城片区1个项目。

| 地块 编号 | 项目名称 | 面积 （公顷） | 实施年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC13 | 夏县第二幼儿园 | 1.6634 | 2023 | 运开区 |
| 合计 |  | 1.6634 |  |  |

- （6）文化用地:涉及县城片区1个项目。

| 地块编号 | 项目名称 | 面积 （公顷） | 实施年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC15 | 夏县博物馆项目 | 2.5016 | 2023 | 运开区 |
| 合计 |  | 2.5016 |  |  |

- （7）商业用地:涉及县城片区1个项目，水头片区1个项目，庙前片区1个项目，泗交片区1个项目。

| 地块编号 | 项目名称 | 面积 （公顷） | 实施年度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XC17 | 夏都文旅新城一期-会展中心 | 3.7456 | 2023 | 夏县 |
| ST2 | 大运路加油站 | 0.3793 | 2024 | 夏县 |
| MQ1 | 天红加油站 | 0.1269 | 2024 | 夏县 |
| SJ1 | 泗交康养中心 | 3.3274 | 2023 | 夏县 |
| 合计 |  | 7.5792 |  |  |

- 5.2开发时序

统筹考虑资源禀赋、基础设施情况、征收难度、融资情况、建设计划等因素，综合论证后制定本《方案》拟建13个项目的开发时序为2023-2024年，其中2023年拟建项目7个，2024年拟建项目6个。

- 5.3年度实施计划

本《方案》计划完成征收土地面积36.1804公顷。其中2023年拟征收土地面积27.4588公顷，完成实施计划的75.89%；2024年拟征收土地面积8.7216公顷，完成实施计划的24.11%。

- 6.合规性分析

- 6.1国土空间规划、生态保护红线、永久基本农田

本《方案》5个片区含21个地块，所有地块均位于《夏县国土空间总体规划（2021-2035年）》（阶段稿）城镇开发边界的集中建设区内，符合夏县国土空间规划、相关专项规划等。

本《方案》所有项目不占用永久基本农田、生态保护红线。

- 6.2三线一单

“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，是推进生态环境保护精细化管理、强化国土空间环境管控、推进绿色发展高质量发展的一项重要工作。

夏县围绕“创建黄河流域(夏县段)生态保护和高质量发展示范带”的目标，加快完善绿色发展体系，拟建项目契合了绿色产业的发展趋势，工业领域推进绿色制造，交通领域加快形成绿色低碳运输方式，完善基础设施建设，构建生态文明体系，积极打造生态宜居环境，促进经济社会发展全面绿色转型。

- 6.3国民经济和社会发展规划

夏县围绕“十四五”规划发展的战略定位“一极一核三带四强县”，加快建设山清水秀、宜居、宜业、宜游、宜养、宜教的“盐临夏一体化运城后花园”。本《方案》拟建项目均符合夏县国民经济和社会发展的发展定位与要求，有利于完成规划目标和任务，并且已纳入夏县国民经济和社会发展年度计划。

| 序号 | 项目名称 | 土地用途 | 用地面积（公顷） | 项目来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏县第二幼儿园 | 教育用地 | 1.6634 | 夏县2023年重点项目 |
| 2 | 夏县博物馆项目 | 文化用地 | 2.5016 | 夏县2023年重点项目 |
| 3 | 摩托街道路项目 | 城镇道路用地 | 1.6071 | 夏县2023年重点项目 |
| 4 | 夏都文旅新城一期-会展中心 | 商业用地 | 3.7456 | 夏县2023年重点项目 |
| 5 | 夏县晋皓混凝土搅拌站 | 工业用地 | 3.6669 | / |
| 6 | 大运路加油站 | 商业用地 | 0.3793 | / |
| 7 | 天红加油站 | 商业用地 | 0.1269 | / |
| 8 | 泗交康养中心 | 商业用地 | 3.3274 | 夏县2023年重点项目 |
| 9 | 住宅项目 | 住宅用地 | 1.4302 | / |
| 10 | 亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造基地 | 工业用地 | 1.2755 | 运开区“十四五”规划 |
| 11 | 运城保税物流中心（B型） | 物流仓储用地 | 13.3382 | 运开区“十四五”规划 |
| 11 | 汤里街 | 城镇道路用地 | 2.412 | 运开区“十四五”规划 |
| 13 | 陶朱公街 | 城镇道路用地 | 0.7063 | 运开区“十四五”规划 |

- 7.4公益性用地比例

- （1）裴介片区公益性用地比例

- 运城经济技术开发区项目属于裴介片区，是省级以上开发区，本《方案》中成片开发范围面积22.0046公顷，包含道路用地等公益性用地5.9607公顷，占运开区成片开发范围总面积27.09%，符合《山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》（晋自然资发〔2021〕28号）第十一条“省级以上开发区为主的成片开发范围内公益性比例不得低于25%”的规定。

- （2）其他片区公益性用地比例

- 其他片区包括县城片区、水头片区、庙前片区、泗交片区，本《方案》中成片开发范围面积22.4713公顷，包含：拟建的学校、博物馆、道路等公共服务设施，和规划拟建的道路共11.2251公顷，占其他片区成片开发范围总面积的49.95%。符合《山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》（晋自然资发〔2021〕28号）第十一条“成片开发范围内公益性比例不得低于40%”的规定。

7.5批而未供和闲置土地情况

2022年度夏县批而未供土地处置任务量为282.15亩，已完成284.25亩，处置率100.74%。2022年度闲置土地处置任务量为31.60亩，已完成79亩，处置率250%。

- 7.6开发区土地利用效率情况

根据《关于运城经济技术开发区工业项目投资强度的说明》，本《方案》涉及的运城经济技术开发区2022年度工业项目的投资强度为246.4709万元/亩，符合省级工业类开发区新上工业项目的投资强度不低于200万元/亩的要求。

- 7.7已批准土地征收成片开发方案实施情况

2022年夏县已批准的土地征收成片开发方案共1个，按年度计划应实施125.5866公顷。截止目前，已实施50.5808公顷，完成比例40.28%。

- 8.效益评估

- 8.1土地利用效益评估

土地利用效益是在土地利用过程中，通过对土地资源合理的开发、利用、管理和保护，以期达到最佳的经济效益、社会效益和生态效益。土地征收成片开发是要在有限的国土空间城镇开发边界内，提高土地利用效益，并实现以人为本、集约高效、环境友好的协调发展。

土地征收成片开发，是注重保护耕地，注重维护农民合法权益的重要举措。做好征地补偿工作，事关被征地农民切身利益，关系当地经济社会稳定发展大局。根据《山西省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发〔2020〕16号），成片开发拟征收土地应按照夏县征地区片综合地价进行土地补偿和安置补助。本次拟征收土地涉及全县四个征地区片，面积36.1804公顷，经估算，土地征收费用约2501.0756万元（不包含青苗补偿及地上附着物补偿）。

山西省征地区片综合地价汇总表

| 县（市、区）名称 | 区片 编号 | 区片名称 | 传统区片名 | 区片面积 （公顷） | 区片地价 （元/亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏县 | 1 | Ⅰ区 | 城市规划发展区 | 395.06 | 58300 |
|  | 2 | Ⅱ区 | 水头镇规划区 | 1580.93 | 44200 |
|  | 3 | Ⅲ区 | 平川区 | 42486.56 | 43575 |
|  | 4 | Ⅳ区 | 东部山区 | 87043.56 | 27991 |
|  | 全县平均标准 |  |  | 135066.43 | 33970 |

根据《运城市人民政府办公室关于对被征地农民实施基本养老保险补贴的实施意见》（运政办发〔2020〕58号），将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险补贴范围，补贴标准为675元/人/月，补贴人数根据征地实际情况确定。其他税费和前期开发费用约65元/㎡。

本《方案》拟建项目用途多样，包括工业、物流仓储、商业、教育与文化、道路等，可出让土地工业用途18.2806公顷，商业用途7.5792公顷，住宅用途11.4302公顷，根据《夏县城区土地级别及基准地价更新报告》及拟出让土地位置范围，可估算片区内地块出让收益增加约8014.6980万元。

本《方案》科学合理布局各类用地规模，相较于土地现状，能有效推动土地集约、节约利用，保障土地利用的公共利益属性，优化基础设施的建设用地布局，在满足重点建设项目用地的基础上，优化建设用地的空间布局，提高城市建设水平。

- 8.2经济效益

随着成片开发项目的推进与建设，整个成片开发片区内将进行优化资源配置，以提高资源的利用，降低能耗，提高土地的综合利用率。片区内企业项目的落地，可带动多个行业发展，有利于拉动国民经济增长，商业项目可以繁荣周边区域经济，有利于提高第三产业比重，有利于改善投资环境，使物流、商流、信息流关系更加紧密。拟建项目预计提高地方财政收入预期目标约7500万元，可增加财税收入约600万元，同时可提供就业岗位约2500人。

亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造基地（一期）项目总投资6.81亿元人民币，建设年产6万吨的汽车零部件毛坯生产线和配套的智能加工生产线，项目建成后，一期工程可实现年销售收入约8亿元，解决近千人的就业，实现利税8000万元。项目投产后，亚新科（绛县）和亚新科（运城）两个生产基地将具备年产18万吨以上的生产能力，成为中国最大的、独立的中重型发动机缸体、缸盖制造生产基地，成为该行业内世界排名前六位的中重型缸体、缸盖制造企业。

运城保税物流中心（B型）项目总投45068万元，设置海关查验、货物堆场、保税仓储、生产辅助和综合服务等功能区，利用保税物流的保税、退税、仓储、配送等功能优势，承接多样化、专业化、时效性强、运输条件高的国际物流需求。预计项目税后财务净现值为52789万元。

夏县晋皓混凝土搅拌有限公司，按照国家建材行业关于“提高水泥散装率、发展商品混凝土”的产业政策导向，参考夏县及运城建筑行业发展趋势，建设两条混凝土环保型混凝土搅拌生产线，预计年平均收益2200万，税收80万，争当优秀民营企业，为夏县经济发展助力。

- 8.3社会效益

公益性项目实施有利于保障土地利用的公共利益属性，可以优化基础设施、公共服务设施的空间布局，优先保障城镇道路交通、学校等项目用地。同时商住的配套，企业的集聚以及其他公益性设施的补充，不仅有利于完善市政设施，还将吸收周边剩余劳动力，也提升了当地招商引资的硬件环境。带动社会经济发展，提高人民生活水平与质量。

本《方案》拟建项目围绕基础设施、城乡建设、民生改善等领域，完善了中心城区及各乡镇的整体服务功能；夏县第二幼儿园项目，改善了办学入园条件，通过8轨24班制的新园建设，配备教师人数90人，可以保障720名幼儿的学龄前教育，减轻家庭教育负担。夏县博物馆项目，建设综合展厅、专题展厅、文物库房等，通过展示夏县丰厚的黄河文化，弘扬介子推、司马光等历史传承的精神，形成具有地域特色的文化惠民平台，预计年接待群众20万余人，可加强文化资源、文物的保护和开发利用，有效提升文旅深度融合，提高公共文化服务效能。

摩托街、林荫街东延、汤里街、陶朱公街等道路的修建，加快城市道路投入力度和建设发展，改善道路环境面貌，有效的缓解城市居住环境，是提高居民生活质量水平、创建文明城市的主要途径。运开区工业园区内路网的连通，提高交通通达度，便于企业集聚，提高招商引资的质量成色。

- 8.4生态效益

本《方案》拟建项目的规划设计，秉承以人为本，在夏县“中国天然氧吧”的金字招牌下，坚持生态优先，坚持绿水青山就是金山银山的理念，积极推动绿色发展。

项目选址贯彻“耕地保护和生态保护”，主动避让优质耕地、不涉及永久基本农田，不涉及历史建筑和有价值的建筑构筑物。所有项目在建设期间和运营后会积极防治对周边大气环境、生态环境、土壤环境的影响，严格控制单位工业增加值COD、氮氧化物、挥发性有机化合物等排放量，在环境及安全卫生防护距离方面，符合有关规范要求。

亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造基地（一期）项目核定污染物排放量为：颗粒物40.3211 t/a、二氧化硫0.224 t/a、氮氧化物8.604 t/a、非甲烷总烃4.344 t/a，可符合污染物总量指标要求。夏县晋皓混凝土搅拌有限公司混凝土生产线污染物排放总量为：粉尘0.684 t/a，可符合污染物总量指标要求。

- 9.征求意见情况

- 9.1听取人大代表、政协委员和有关专家意见

本《方案》编制时,通过座谈会、书面征求意见等方式，听取了人大代表、政协委员和有关专家学者的意见，共收集2名人大代表、2名政协委员、4名有关专家对成片开发方案的意见建议8份，已全部采纳意见。

- 9.2征求集体经济组织和村民意见

- 2023年3月13日-4月2日，本《方案》拟征收土地范围涉及的裴介村、春燕新村等农村集体经济组织召开了村民代表会议对方案内容进行研究并充分征求意见，并经农村集体经济组织三分之二以上村民代表同意。