夏政办发〔2024〕19号

夏县人民政府办公室

关于印发2024年夏县环境空气质量持续改善、“一泓清水入黄河”及深入打好净土保卫战

工作措施的通知

各乡（镇）人民政府，县直各有关单位、水头工业园区服务中心:

现将《夏县2024年环境空气质量持续改善二十四条工作措施》《夏县2024年“一泓清水入黄河”十二条强化措施》《夏县2024年深入打好净土保卫战九条工作措施》印发给你们，请认真贯彻执行。

夏县人民政府办公室

2024年6月17日

（此件公开发布）

夏县2024年环境空气质量持续改善

二十四条工作措施

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省、全市及全县生态环境保护大会精神，对照省、市县工作部署，根据《运城市2024年环境空气质量退“后二十”工作措施》（运政办发〔2024〕15号）要求，确保我县PM10、PM2.5、SO2、NO2考核指标持续改善，CO、O3达年度控制目标。结合我县实际，制定二十四条工作措施。

- 一、深化工程治理

（一）完成重点行业深度治理。加快推进企业升级改造，7月1日前，1家玻璃企业、5家印刷企业满足最新国家标准。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府、工信科局配合）

- （二）重点治理行业。组织对全县范围内3家高掺粉煤灰烧结砖行业开展提标改造专项行动，依法查处超标排放、污染环境的违法行为。关停退出一批、深度改造一批、巩固提升一批。水头镇人民政府严格履行属地管理，组织相关部门开展整治，并负责审核企业取土场用地、取土的合法性；发改、工信科部门负责落后产能淘汰；应急管理部门负责企业安全生产验收工作；生态环境部门负责审核企业环评手续;自然资源部门负责审核企业厂地界限。对不符合土地使用、安全生产、环境保护等政策要求、无采矿许可证的隧道窑、旋转窑等停止生产；对能够整改的明确整改时限，限期整改，待完善相关手续、达到相关要求后方可进行生产；对不能按期完善手续或改造后仍达不到要求的，推动退出市场。（水头镇人民政府、发改局、工信科局、应急管理局、生态环境分局、自然资源局根据部门职责牵头）

（三）建设集中喷涂中心。鼓励县域汽修企业学习运城开发区山西君和家商贸公司绿色共享汽车喷涂中心项目建设经验，形成喷涂集中作业格局，加快城市绿岛建设。（瑶峰镇人民政府牵头,交通局、生态环境分局配合）

（四）推动VOCs企业深度治理。深入开展VOCs企业“收集率、运行率、去除率”提升工程，6月底前，全县完成企业LDAR检测修复，完成1家涉VOCs企业提升改造。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府、工信科局、水头工业园区服务中心配合）

（五）开展“创A争B”行动。推动重点行业企业开展重污染天气应急减排B级或引领性绩效评级；推动砖瓦窑行业深度治理，力争完成1家B级创建工作。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府配合）

- （六）开展工业企业无组织排放整治。梳理无组织治理工作任务，围绕物料储存、物料运输（装卸、输送）、工艺过程无组织排放、厂区（车辆）治理四方面，对企业现场无组织管理情况开展全面检查，实施分类处置，采取立行立改和限期整改相结合的方式，全面提升企业无组织治理水平。对发现的环境违法行为依法严厉打击。（生态环境分局、工信科局、能源局根据部门职责牵头，各乡镇人民政府配合）

- （七）持续开展入企帮扶。深入落实中央纪委国家监委大气污染防治工作明察暗访反馈意见工作要求，组织行业专家深入企业现场指导，特别要注重加强小微企业帮扶指导，引导一批企业深度治理。（工信科局牵头，各乡镇人民政府、生态环境分局配合）

- （八）排查治理低效治理设施。围绕铸造、砖瓦窑、玻璃、有色等重点行业，持续开展工业炉窑简易低效污染治理设施排查整治。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府配合）

- 二、实现“散煤”清零

- （九）整治燃煤锅炉。9月底前，夏都热力公司供热企业锅炉对其附属设施和配套污染防治设施完成全面检修，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物具备达到5mg/m3、25mg/m3、40mg/m3处理能力。督促夏都热力公司制定“一厂一策”整治方案，6月底前报县环委办；10月底前，夏都热力公司燃煤锅炉完成超低排放改造。（生态环境分局牵头，经投公司配合）

- （十）推进散煤清零。各乡镇对辖区进行摸底，6月底前能源局组织制定“散煤清零方案”，围绕400米以下区域，综合利用集中供热、余热供热、分布式供热、煤改气、煤改电等方法推进清洁取暖改造。开展清洁取暖“回头看”，2024年6月起，能源局、住建局组织各乡镇逐村逐户调查清洁取暖改造情况，从设施入户情况，热源、气源、电源保障情况，补贴政策到位情况、原有燃煤设施及散煤收缴情况等方面进行全方位调查找问题、补漏洞，杜绝“改而不用”“散煤复燃”现象。（能源局牵头，各乡镇人民政府、住建局、市场监管局、生态环境分局、交警大队配合）

- （十一）加强“禁煤区”管控。生态环境部门对“禁煤区”内企业（集中供热、原料用煤企业外）燃用煤炭行为进行查处。市场监管部门负责查处“禁煤区”内违法销售散煤的行为。能源部门负责监管“禁煤区”内洁净煤供应点。住建部门以“禁煤区”内商铺、临街门店、夜市摊点为重点，查处商铺店外储存、燃用散煤行为。“禁煤区”外，能源部门要合理规划布局洁净煤销售点，做好洁净煤供应保障，持续组织对“禁煤区”内散煤燃烧、销售等行为进行巡查。（生态环境分局、市场监管局、能源局、住建局根据部门职责牵头，各乡镇人民政府配合）

- 三、强化车辆管控

- （十二）优化中心城区车辆结构。对长期进入中心城区的柴油运输货车、邮政快递车、物流配送车（交通局牵头）、商砼车（生态环境分局、住建局牵头）、环卫车、渣土运输车、垃圾转运车（住建局牵头）等柴油车辆下达新能源车更换告知书，加快推动新能源替代。未完成清洁能源替代的，秋冬防期间严格管控。（交通局、生态环境分局、住建局、工信科局、交警大队根据部门职责牵头，各乡镇人民政府配合）

- （十三）推动新能源车辆替代。2024年6月底前制定年度新能源车替代计划，推动公交、出租、环卫、邮政快递、物流配送、押运、渣土运输等公共领域车辆以及区域内重点行业和物流园区短驳运输、厂内运输车辆新能源及清洁能源替代。（交通局、生态环境分局、住建局、工信科局根据部门职责牵头，各乡镇人民政府配合）

- （十四）常态打击拆除后处理装置违法行为。持续组织开展专项行动，重点检查柴油货车污染控制装置、车载诊断系统（OBD）、国六重型燃气车后处理装置。（生态环境分局、交通局、交警大队根据部门职责牵头）

- （十五）实施非道路移动机械综合治理。加强非道路移动机械排放控制区执法管控，严格落实非道路移动机械排放控制区管控要求。强化工地机械使用备案管理，严格落实非道路移动机械备案制度。（生态环境分局牵头，住建局、交通局、水利局、农业农村局等涉及工程项目部门配合）

- （十六）强化油品储运销环节监管。加强油品仓储、销售、运输、使用全环节监管，组织开展自建油罐、流动加油罐车和黑加油站（点）专项整治，坚决打击将非标油品作为发动机燃料销售等行为。(市场监管局、应急管理局、交通局、工信科局、公安局、生态环境分局根据部门职责牵头）

- 四、提升管控水平

- （十七）持续整治“散乱污”。各乡镇充分发挥网格化监管机制，对“散乱污”企业开展地毯式排查，特别是围绕废旧厂区等地方开展执法检查，对完成整治的“散乱污”企业开展“回头看”，严防死灰复燃，实现散乱污企业动态清零，并形成常态化监管机制。（各乡镇人民政府牵头，相关部门配合）

- （十八）强化建筑施工扬尘污染防治。住建局制定建筑工地扬尘污染防治工作方案报县环委办，中心城区工地建立工地清单、责任清单、监管清单。围绕工地“六个百分百”及道路清扫，开展“样板工地”建设，2024年，引导所有工地落实“六个百分百”要求。对达不到要求的工地进行停工整改，整改期间严格采取覆盖土工布、定期洒水等抑尘措施，杜绝“已停代管”。鼓励重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。（住建局牵头）

- （十九）深化道路扬尘污染治理。住建局制定建成区道路扬尘污染治理工作方案报县环委办。组织提高清扫频次，扩大机械化清扫范围,推进吸尘式机械化湿式清扫作业；督促洒水降尘，特别是加大东风西街、东风东街、禹王大街、滨河北路、康杰南路、康杰北路等路段清扫和洒水；实现路见本色，全年打造3-4条“样板道路”；确保建成区PM10年均浓度控制在42μg/m3。（住建局牵头）

- 加强道路扬尘监管，利用出租车走航系统，定期通报污染路段，组织对连续3周排名靠后的管理单位进行通报。（生态环境分局牵头）

- （二十）提升精细化管理水平。中心城区持续优化包联专班机制，包街、包段、包店、包户到人，明确每个污染源管理责任人和管理要求，及时解决各类污染源问题。（瑶峰镇人民政府牵头）

- （二十一）加强秸秆综合利用。鼓励秸秆回收、综合利用，引导秸秆源头处理，最大限度减少“三烧”。（农业农村局牵头，各乡镇人民政府配合）

- 强化“三烧”管控。严格落实属地管控责任，发挥基层组织作用，完善网格化监管体系；将焚烧责任落实到村组、路段、田间地块，成立禁烧工作专班，确保网格化管理全覆盖，实现全覆盖、无死角；住建、农业农村部门要加强保洁员队伍管理，完善制度，营造氛围，坚决禁止焚烧树叶、垃圾。对秸秆焚烧行为，严肃实施量化问责。（各乡镇人民政府<辖区>，住建局<建成区>、农业农村局<乡村>、教体局<学校>、机关事务服务中心<机关单位>、社区服务中心<社区>、水头工业园区服务中心<园区>按职责抓好落实）

- （二十二）强化餐饮油烟污染监管。持续组织对建成区、庙前镇、裴介镇、水头镇镇区餐饮饭店产生油烟污染的餐饮企业、单位油烟净化设施安装、维护情况进行摸排检查，并建立管控清单。对于达不到要求的，6月底前完成高效油烟净化设备安装或更换，做好油烟净化设施每两周清洗、维护，建立健全清洗台账。(市场监管局牵头，庙前镇、裴介镇、水头镇人民政府、住建局配合）

（二十三）加强重点交通干线生态环境综合整治。组织对高铁沿线、高速路段及主要国道周边工业企业、裸露堆场行为进行摸底排查，严厉打击超标排放、偷排偷放等环境违法行为，对涉嫌环境犯罪的，移送司法机关。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府、水头工业园区服务中心配合）

（二十四）提高科技治污水平。夏季开展VOCs执法检查，发现问题，立即处理。推动重点企业安装工况、用电、视频监控等自动监控平台，全面提升大气环境监测监控能力。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府、工信科局、水头工业园区服务中心配合）

五、保障措施

（一）加强组织领导。各乡镇、各部门要统筹推进整治工作，形成上下联动，齐心协力的工作格局；按照“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”要求，压实责任，密切配合，形成工作合力。确保完成市下达的空气质量工作目标，排名前移。

（二）强化指导帮扶。各乡镇、各部门要按照责任分工，强化监管与帮扶并重，加大政策标准宣传力度，指导企业完善手续、提标改造，帮助企业提升治污水平和精细化管理能力。

（三）加强工作调度。县环委办每月对各项工作及时进行调度，通报工作进展情况，结合乡镇空气站点数据，适时开展考核。各乡镇、县直各有关单位指定专人负责，于每月25日前报送工作进度及成效，6月18日前将负责人信息报县环委办。

（四）开展工作督查。对推进缓慢的乡镇和部门提醒约谈，对达不到目标要求和推进缓慢的乡镇和部门适时开展专项督查，并及时向县政府报告。

夏县2024年“一泓清水入黄河”

十二条强化措施

为进一步推动夏县水生态环境保护工作,深化水污染治理,加快水生态修复,促进全县水环境质量稳定提升,根据市委市政府工作部署，实现项目建设服务水环境质量目标总要求，涑水河水质达Ⅲ类，全力打好“一泓清水入黄河”攻坚战，结合夏县实际，制定工作措施十二条。

一、基本情况

我县1个市级考核断面：涑水河西张桥出境断面。市生态环境局考核县域断面水质数据采用城镇生活污水处理厂出水在线月均数据。2023年县城污水处理中心数据三项主要污染物指标均达地表水Ⅳ类标准（2023考核目标水质为地表水Ⅳ类）。

二、工作目标

- 市级考核断面（涑水河西张桥出境断面）水质稳定达地表水Ⅲ类标准。饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例达到国家年度目标。

三、主要任务

- （一）全力推动“一泓清水入黄河”工程提速达效

1.加快新建项目建成投运，重点推进纳入市“一泓清水入黄河”工程的4个项目中对水质改善有明显作用的项目，发挥工程治污效力。加快推进涑水河EOD 项目、沿线村庄污水收集和涑水河湿地建设，确保断面水质稳定达考核要求。（生态环境分局、水利局、自然资源局、经投公司根据部门职责牵头，各乡镇人民政府、行政审批局、财政局、水头工业园区服务中心配合）

2.加快提标改造项目进度,确保入河水质达标。加快夏县污水处理厂雨污水调蓄池建设项目进度,提高污水处理能力,保障冬季低温天气污水处理厂出水稳定达标。（经投公司牵头，瑶峰镇人民政府、住建局、自然资源局配合）

（二）加快补齐城镇生活污水、工业废水处理设施短板

3.加快推进城镇生活污水治理。县城污水处理中心要提高污水处理能力,确保运行正常，达标排放。裴介镇要加快污水处理厂周边村庄管网建设和污水收集率，尽快办理入河排污口相关手续，并加强规范化运营管理，确保入河水质达标排放；泗交镇要加强污水处理厂规范化运营管理和提标改造，并尽快办理入河排污口相关手续，确保入河水质达标排放；埝掌镇污水处理厂要加快运行保障，完善运营机制，按时投入运营；庙前镇、禹王镇污水处理厂要加快建设，确保如期完工，尽快投入运营。（住建局、经投公司、裴介镇、泗交镇根据部门职责牵头，庙前镇、埝掌镇、禹王镇人民政府配合）

4.加大县城污水治理及配套管网建设。提高城市污水收集率，确保县城污水收集处理率达90%以上，重点解决城中村、城乡结合部生活污水收集；2025年底，全面完成县城城区雨污合流排水管网改造，确保无偷排漏排现象。（住建局牵头）

5.推进城市雨水资源化利用。推进清污分流，现有进水生化需氧量BOD浓度低于100毫克/升的污水处理厂，制定系统化整治方案，明确管网排查改造、工业废水和工 程疏干排水清退、溯源执法等措施，提升生活污水收集效能，清水可用于城市绿化、市政杂用及河流补水等。（住建局牵头，生态环境分局、经投公司配合）

- 6.补齐工业废水设施短板。持续加大对涉水企业监管力度，“闭路循环”不外排企业，要防止其向河道偷排或利用生活污水管网直排工业污水。所有涉水企业工业废水经处理后，应达标循环使用，不得外排。（生态环境分局、工信科局牵头，各乡镇人民政府、水头工业园服务中心配合）

（三）加大人工湿地建设力度，切实保障运行维护

- 7.加快推进人工湿地建设。加快推进实施《黄河流域夏县红沙河人工湿地建设工程项目》，利用湿地系统中物理、化学和生物的三重协同作用对夏县生活污水处理中心尾水中的污染物进行深度降解和净化，经人工湿地处理后主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，作为红沙河生态补水。（生态环境分局牵头，瑶峰镇人民政府、自然资源局、水利局、经投公司配合）

- 8.强化人工湿地运维监管。财政局确保已建成人工湿地运行经费足额保障，满负荷运行，达到地表水Ⅲ类标准后入河，并在进出水口加装流量计。（财政局，生态环境分局、瑶峰镇人民政府根据部门职责牵头）

（四）持续强化入河排口监管，严禁超标排放

9.强化入河排污口监管、监测。建立入河排污口监督管理运行机制，实行入河排污口包联责任制，安排专人监管，形成常态化巡河，对监管中发现的问题，立即移交主管责任人进行整改，严厉打击偷排、漏排等违法行为。同时，加大入河排污口专项整治，对散乱排污口全部实施封堵，截污纳管；确需保留的排污口实施规范化建设，设立标识牌，编码登记造册，确保达标排放。充分发挥信息化系统作用，不定期进行水质抽测，分析流域水质变化情况。（生态环境分局牵头，各有关乡镇人民政府、水利局配合）

（五）加强农业面源污染治理

10.加强河库渠沿线畜禽养殖管控，严禁养殖废水直排入河。围绕“一控两减三基本”目标，持续推进化肥、农药减量增效、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用和废旧农膜回收利用等工作。有效治理水产养殖尾水，加强循环利用，不得直排河道。涑水河沿线1公里范围内严格限制化肥、农药使用，直至退出。（农业农村局牵头，各有关乡镇人民政府、生态环境分局配合）

（六）强化河道治理，确保生态基流

11.发挥河长制作用，深化“清河行动”。落实四级河长巡河制度，加强巡河，并强化考核问效，对巡河发现的问题，移交有管理权限的部门督办落实。整治河道管理范围内乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排等各类违法行为，恢复河道生态功能。保障河道生态基流。强化流域区域生态流量调度，开展生态补水，持续维护河流健康生命。（县河长办牵头，各有关乡镇人民政府、水利局配合）

（七）强化气象预警，开展汛前整治

- 12.强化汛期监管。县气象局每周将下周气象情况告知各相关单位，住建部门对溢流口淤泥及杂物进行清理。加强汛期排水管控,通过雨污合流制管网分流改造、管网清淤、积存污水清空、调蓄池建设运行、进水阀门精准管控等措施,最大程度减少汛期雨水携带生活污水直排入河。在完成片区管网排查修复改造的前提下,采取增设调蓄设施、快速净化应急处置设施等措施,最大限度降低合流制管网雨季溢流污染,减少雨季污染物入河量。（住建局、气象局、经投公司根据部门职责牵头，各相关乡镇人民政府配合）

（八）强化水源管控，确保饮水安全

- 13.提升饮用水水源保护水平。完成“千人以上”村级饮用水源地保护区划分报批工作，8月底前完成乡镇级及以上集中式饮用水水源保护区规范化建设,及地表水型集中式饮用水水源保护区环境问题和风险隐患排查整治工作；加快夏县水源地保护与治理修复项目建设，按期按质达到进度，水源地规范化建设，能有效改善水源水质，确保人民群众饮水安全。（生态环境分局牵头，各有关乡镇人民政府、水利局配合）

（九）加快推进滞后工程建设

- 14.重点推进“一泓清水入黄河”项目建设。对照工程方案及市县政府对相关项目建设提出明确开工及完工时限，要切实加快进度，尽早达效。（生态环境分局、住建局、水利局、经投公司根据部门职责牵头，各相关乡镇人民政府、自然资源局、财政局配合）

（十）强化执法监管，解决突出问题

15.全面摸排中心城区自备井，严厉打击非法取水；全面摸排城市管网污水来源，实行入网排污许可制度，查明城区污水量远高于供水量的问题根源，及时发现不明水体来源，采取有效措施管控。（水利局、住建局牵头，各相关乡镇人民政府配合）

16.充分利用各种手段，对涑水河及姚暹渠开展暗管排查及水质监测，寻找隐蔽排口，实现应查范围无死角。（生态环境分局、住建局、水利局、工信科局、水头工业园区服务中心、经投公司根据部门职责牵头，水头镇、胡张乡、庙前镇、瑶峰镇、裴介镇人民政府配合）

17.强化汛期涉水企业监管。按照关于加强汛期城镇污水直排相关规定，严格落实“厂网一体化监管”，按期完成年度雨污分流改造任务，并充分发挥调节池作用，汛期住建部门对城镇污水处理厂实行驻厂监管，生态环境部门对重点涉水企业实行驻厂监管。（住建局、生态环境分局、经投公司按照部门职责牵头，各乡镇人民政府落实）

18.严厉打击违法犯罪行为。加大对河道、管网违法倾倒工业废水执法力度，发现污染环境犯罪，及时移送司法机关，用足用好法律手段，对破坏水环境违法犯罪行为依法进行打击，形成对破坏生态环境违法犯罪的强大震慑。（生态环境分局、住建局、公安局根据部门职责牵头，各乡镇人民政府、水利局、水头工业园区服务中心配合）

四、组织领导

为确保2024年涑水河西张桥出境断面达优良水质，成立涑水河污染治理攻坚工作领导小组（以下简称领导小组）。

（一）组成人员

组  长：李  雷  县委副书记、县长

副组长：胡丹英  副县长

成  员：孙英杰  财政局局长

田  飞  住房和城乡建设管理局局长

乔俊耀  自然资源局局长

项建辉  工业信息化和科技局局长

韩俊峰  水利局局长

李向东  农业农村局局长

姚青峰  运城市生态环境局夏县分局局长

罗志华  行政审批服务管理局局长

张  硕  气象局局长

樊永军  水头工业园区服务中心主任

卢武辉  夏都经济投资有限公司董事长

景  琳  公安局副局长

邵建伟  瑶峰镇镇长

卢大明  水头镇镇长

牛朝晖  庙前镇镇长

王智勇  裴介镇镇长

吴  鹏  胡张乡乡长

张肖刚  禹王镇镇长

杨莉莎  尉郭乡乡长

张志荣  南大里乡乡长

郝鹏飞  埝掌镇镇长

任金茹  泗交镇镇长

张理杰  祁家河乡乡长

领导小组下设办公室，办公室设在市生态环境局夏县分局，主要承担领导小组交办的具体事宜，协调督促成员单位落实相关责任。办公室主任由生态环境分局局长兼任。

（二）工作分工

根据部门职责，各成员单位分工如下。

1.生态环境分局。发挥统筹协调作用，承担组长、副组长交办的具体工作；加强企业监管，确保入河排污口出水水质达标，汛期对重点涉水企业实行驻厂监管；加大流域断面监测力度，研判水质变化情况，及时发现隐患问题并督促属地解决。

2.水利局。全面落实“河长制”，加强河道环境整治；开展生态补水，保障涑水河生态基流；全面摸排中心城区自备井，严厉打击非法取水。

3.住建局。加强城镇生活污水处理厂运营管理与建设，确保出水达标排放；加快城镇排水管网雨污分流改造；全面摸排城市管网污水，查明城区大量不明水体来源；汛期对城镇污水处理厂进行驻厂监管。

4.农业农村局。持续推进化肥、农药减量增效、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用和废旧农膜回收利用等工作。

5.夏都经济建设投资有限公司。加快县城污水处理厂调蓄池建设，确保县城污水处理中心、水头镇、裴介镇污水处理厂运行正常，达标排放。

6.工信科局。加强工业企业涉水企业监管。

7.行政审批局、发改局。项目前期手续办理。

8.自然资源局。确保各重点项目用地手续有序办理。

9.水头工业园区服务中心。加强园区企业监管。

10.气象局。加强气象预报及研判工作。

11.公安局。严厉打击各种破坏生态环境违法行为。

12.财政局。落实运行及实施经费保障。

各乡镇人民政府落实本辖区内相关工作。

五、保障措施

（一）强化执法检查

建立入河排污口巡查机制，不定期开展沿河巡查，发现问题立即交办整改。组织开展沿河排水企业专项执法行动，严厉打击涉水企业偷排漏排，对无证排污、超标排放以及向水体及城市管网倾倒工业废液等环境违法行为进行严厉打击，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（二）积极筹措资金

根据涑水河水环境质量改善需要，积极谋划项目，重视项目储备入库工作，争取中央及省级资金支持，加大县级财政资金支持力度，确保城镇（园区）污水处理厂、农村污水处理设施正常运行，重点工程项目按期投运。

（三）加强调度工作

督促“一泓清水入黄河”4个工程项目、黄河干流生态环境综合治理5个工程项目序时推进，按期完成，建立工作台账，认真抓好工作任务落实，于每月25日前向“一泓清水入黄河”专班办公室报送进展情况。

夏县2024年深入打好净土保卫战

九条工作措施

为认真贯彻落实习近平总书记关于“净土保卫战重在强化污染风险管控”的重要指示精神和《山西省“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》要求，有效防控土壤、地下水、固体废物、新污染物、重金属污染，圆满完成2024年净土保卫战目标任务，制定九条工作措施。

一、强化土壤污染防控

（一）加强土壤污染源头防控

- 完成2024年土壤、地下水重点监管单位名录动态更新，依法将其纳入排污许可管理，督促履行法定义务，开展土壤和地下水自行监测；重点监管单位要于2024年10月底前完成市重点监管单位土壤污染隐患排查，防范有毒有害物质“跑冒滴漏渗”，从源头上防控新增土壤污染；开展土壤和地下水自行监测，建立台账并强化整改。定期对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测，对污染扩散出厂界的，要“一厂一策”探索开展风险管控。（生态环境分局牵头，各相关乡镇人民政府配合）

- （二）推进农用地土壤污染防治

- 开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，强化重点监管单位、优先监管地块等重点污染源排查，重点关注距离耕地比较近且厂区污水出现外渗出厂界、排污管道穿越周边耕地、厂区或周边有灌溉管渠通过的企业，严格落实隐患排查、周边监测、污染管控等措施，有效切断污染物进入农田的链条；持续推进受污染耕地安全利用工作，巩固提升受污染耕地安全利用成效。（生态环境分局、农业农村局根据部门职责牵头，各相关乡镇人民政府配合）

二、严格用地准入管理

（三）强化建设用地准入管理

- 以用途变更为“住宅、公共管理与公共服务”地块为重点，对列入年度建设用地供应计划的地块，提前开展土壤污染状况调查，化解土壤污染风险管控与土地开发进度之间的矛盾；每月报送重点建设用地安全利用情况汇总调度表，严厉打击违规开发利用行为，防范人居环境风险。（自然资源局牵头,生态环境分局配合）

三、加强固废危废管控

（四）加强工业固废风险管控

- 开展全国固废管理信息系统填报、2024年度尾矿库污染隐患排查和治理工作，加强日常环境监管，落实“防扬散、防流失、防渗漏”措施；全面排查整治工业固废堆场，10月份，完成2024年度尾矿库污染隐患排查和治理工作，有效防范尾矿库环境风险。（生态环境分局、工信科局根据部门职责牵头，各相关乡镇人民政府配合）

- 提升危险废物管理水平

- 印发《夏县2024年度危险废物规范化环境管理评估方案》，启用危险废物电子标签标志和二维码；完成危险废物申报登记和管理计划备案以及企业自评；6月份完成县级评估，针对发现的问题，督促企业立行立改、限期整改，推动危险废物规范化环境管理水平不断提升；完善源头严防、过程严管、后果严惩监管体系，持续开展“利剑斩污”专项行动，对非法堆存、转移、倾倒、处置固废和危废等环境违法行为，严查重处，形成震慑。（生态环境分局、公安局、交通局根据部门职责牵头，各相关乡镇人民政府配合）

- 强化污染物风险管控措施

- 严格控制重金属污染物排放，通过对全口径清单内的涉重金属企业进行全面摸排，以结构调整、升级改造和深度治理为主要手段，挖掘重金属减排潜力；建立涉重金属重点行业建设项目重金属总量控制联动机制，严格执行新改扩建项目“减量替代”或“等量替代”原则。（生态环境分局牵头，行政审批局配合）

统筹推进新污染物治理，持续对化学物质调查统计排查出的18家企业实行“一企一档”信息化管理；全面落实新污染物治理属地责任，督促1家（晋新双鹤）涉重点管控新污染物企业全面落实限制、限排等环境风险管控措施。（生态环境分局牵头,各乡镇人民政府配合）

四、严防地下水污染

（七）落实地下水污染防控责任

- 开展夏县重点区域地下水污染状况调查评估项目，科学划定地下水污染防治重点区，实施分区管理、分级防治，明确环境准入、隐患排查、风险管控、修复治理等差异化管理要求；加强庙前镇张郭店、水头镇常村地下水环境质量国家考核点位周边工业、农业和生活污染源防控，确保地下水环境质量持续保持稳定。（生态环境分局牵头，庙前镇、水头镇人民政府、农业农村局配合）

五、加强宜居环境建设

（八）统筹农村生活污水治理

以精品示范村、提档升级村等重点村为重点，坚持“因地制宜、分类施策，经济适用、梯次推进，典型引路、建管并重”的基本原则，加快提升全县农村生活污水治理管控水平，助力宜居宜业和美乡村建设；落实设施建设用地和运维资金保障；完成2024年农村生活污水治理任务。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府、农业农村局、自然资源局、财政局配合）

- 动态排查整治城乡黑臭水体

- 组织开展辖区内城乡黑臭水体排查，对新发现的黑臭水体或返黑返臭水体，及时纳入监管清单，有序安排整治，实行动态清零；统筹采取控源截污、清淤疏浚、生态修复、水系连通等措施，消除黑臭根源，恢复水体功能，实现标本兼治；黑臭水体排查和整治情况向村民公开，接受百姓监督。（生态环境分局牵头，各乡镇人民政府负责落实，水利局、农业农村局、住建局配合）

本通知由生态环境分局负责解读。

夏县人民政府办公室秘书股　　　     2024年6月17日印发