| 概算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：夏县庙前镇、埝掌镇生活污水处理支管网工程 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 序号 | 工程及费用名称 | 概 算 价 值 |  |  |  | 合计 | 技 术 经 济 指 标 |  |  | 备注 |
|  |  | 建筑工程 | 设备购置 | 安装工程 | 其他费用 |  | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |  |
| 一 | 工程费用 | 4074.45 |  |  |  | 4074.45 |  |  |  | 87.78% |
| 1 | 庙前镇 | 2659.68 |  |  |  | 2659.68 |  |  |  |  |
| 1.1 | 庙前镇区 | 379.16 |  |  |  | 379.16 | m | 6876.00 | 551 |  |
| 1.2 | 薛庄村 | 570.84 |  |  |  | 570.84 | m | 12345.00 | 462 |  |
| 1.3 | 张郭店村 | 307.04 |  |  |  | 307.04 | m | 6489.00 | 473 |  |
| 1.4 | 王峪口村 | 605.32 |  |  |  | 605.32 | m | 12379.00 | 489 |  |
| 1.5 | 北上晁村 | 346.37 |  |  |  | 346.37 | m | 6787.00 | 510 |  |
| 1.6 | 南上晁村 | 450.95 |  |  |  | 450.95 | m | 8666.00 | 520 |  |
| 2 | 埝掌镇 | 1414.77 |  |  |  | 1414.77 |  |  |  |  |
| 2.1 | 埝掌镇区 | 1414.77 |  |  |  | 1414.77 | m | 29900.10 | 473 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 346.03 |  |  |  | 7.46% |
| 1 | 可研报告编制费 | 合同价 |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位管理费 | 差额累进法 |  |  |  | 66.12 |  |  |  |  |
| 3 | 工程监理费 | 内插法*0.85 |  |  |  | 85.88 |  |  |  |  |
| 4 | 工程勘察费 | 建安工程费*0.5% |  |  |  | 20.37 |  |  |  |  |
| 5 | 工程设计费 | 合同价 |  |  |  | 46.40 |  |  |  |  |
| 6 | 工程量清单及控制价编制费 | 差额费率分档累进方法*0.8 |  |  |  | 13.86 |  |  |  |  |
| 7 | 招标代理服务费 | 差额定律累进法 |  |  |  | 17.31 |  |  |  |  |
| 8 | 工程保险费 | 建安工程费*0.3% |  |  |  | 12.22 |  |  |  |  |
| 9 | 场地准备及临时设施费 | 建安工程费*1% |  |  |  | 40.74 |  |  |  |  |
| 10 | 工程质量检测费 | 建安工程费*0.5% |  |  |  | 20.37 |  |  |  |  |
| 11 | 水土保持相关费用 | 市场价 |  |  |  | 15.75 |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费 | （一+二）*5% |  |  |  | 221.02 |  |  |  | 4.76% |
|  | 工程总投资 |  |  |  |  | 4641.50 |  |  |  |  |